## Slide 1: «#наш#школьныйдворик»
Проект по благоустройству территории
МКОУ Платавская СОШ
2019 г

## Slide 2: Цели и задачи проекта.
Создание эстетически и экологически привлекательного пространства вокруг школы.
Улучшение экологической обстановки вокруг школы.
Воспитание трудолюбия, любви к своей школе, бережного отношения к природе, развитие творческих способностей учащихся.
Формирование навыков здорового образа жизни.

## Slide 3
Педагогический коллектив школы.
Учащиеся.
Родители.
Социальные партнеры (администрация Платавского сельского поселения, ТСЖ «Платава»)
Участники проекта.

## Slide 4: Этапы проекта
Этап | Срок | Основной вид деятельности | Участники
Подготовительный | Сентябрь 2019 | Проведение классных часов и родительских собраний по организации работы над проектом. Создание рабочей группы. | Администрация, классные руководители.
Проектировочный | Октябрь 2019 | Разработка проекта, создание эскизов, схем, подбор необходимого оборудования, расходных материалов, планирование основных работ. | Администрация, рабочая группа проекта.
Организационный | Ноябрь 2019 – март 2020 | Закладка посадочного материала, подбор поставщиков, заключение договоров сотрудничества, приобретение саженцев, необходимого материала и др. | Администрация, рабочая группа, учителя, учащиеся,
Практический | Апрель 2020 г. – октябрь 2020 года | Реализация проекта. | Администрация, подрядчики, учителя, родители, учащиеся
Аналитический | Ноябрь –декабрь 2020 г. | Подведение итогов реализации. | 
Примерные сроки реализации проекта 2019-2020 годы

## Slide 5: Средства проекта.
Общая стоимость проекта – 255166,2 руб.
Основные статьи расходов:
Спортивное оборудование.
Строительные материалы.
Лавочки, светильники, стенды, баннеры, посадочный материал.
Виды работ, планируемые к реализации через договора:
Выполнение отмостки около школы, установка тренажеров.
Монтаж освещения.
Виды работ, реализуемых с помощью собственных средств, помощи родителей и социальных партнеров.
Устройство тротуаров, изгороди вокруг спортивной площадки, монтаж системы полива.
Монтаж беседки, арки на входе, разбивка клумб, посадка декоративных растений

## Slide 6: Исходное состояние территории
Зонирование территории проекта.
Фасадная часть школы.
Площадь – 800 м2.
Фасадная часть детского сада. Площадь -80 м2
Спортивная зона, примыкающая к многофункциональной спортивной площадке. Площадь – 420 м2

## Slide 7: Фасадная часть школы
Задачи:
Ремонт отмостки около фундамента.
Замена входного баннера.
Разбивка газонов.
Приобретение и посадка декоративных растений (хвойных и декоративно-лиственных кустарников).
Обустройство зон отдыха
Проведение системы полива
Установка дополнительного освещения. .

## Slide 8: Схема архитектурно-планировочного решения фасадной части школы

## Slide 9: Ожидаемые результаты
Групповые посадки декоративных растений. Грунт под растениями засыпан декоративным щебнем или щепой.
Можжевельник
Пузыреплодник калинолистный
Хоста
Форзиция
Можжевельник
Можжевельник
Хоста
Астильба
Жасмин
Барбарис

## Slide 10: Ожидаемые результаты
Бордюры и одиночные посадки
Барбарис
Бархатцы,
лапчатка
Лаванда, кампанула и др.
Декоративный щебень или щепа

## Slide 11: Зона отдыха
фонарь
лавочка
Шахматный столик
Ожидаемые результаты

## Slide 12: Установка дополнительного освещения
Установка высоких фонарей около зон отдыха.
Установка подсветки декоративных групп светодиодными светильниками на солнечных батареях.

## Slide 13: Фасадная часть детского сада
Задачи:
Замена баннера.
Изготовление и установка уличного детского столика и пеньков-лавочек.
Посадка декоративных растений.
Установка дополнительного освещения

## Slide 14: Схема архитектурно-планировочного решения фасадной части детского сада

## Slide 15: Малые архитектурные формы
Групповые и одиночные посадки декоративных кустарников.

## Slide 16: Спортивная зона
Задачи:
Установка ограждения, входной арки, информационных стендов.
Укладка тротуара. Подготовка основания для спортивного городка.
Обустройство спортивного городка, включающее приобретение и установку уличных силовых тренажеров, мини площадки для воркаута, теннисного стола, стола для шахмат.
Установка беседки над шахматным столом.
Установка дополнительного освещения.
Озеленение.

## Slide 17: Схема архитектурно-планировочного решения спортивного городка

## Slide 18: Обустройство территории спортивного городка.
Ограждение по периметру декоративным забором.
Установка входной арки.
Укладка тротуара.
Выравнивание поверхности площадки.
Укладка песчаной подушки под спортивные сооружения.

## Slide 19
Обустройство территории спортивного городка.
Теннисный стол антивандальный.
Стол для шахмат.
Беседка над шахматным столом.

## Slide 20: Обустройство территории спортивного городка.
Мини площадка для воркаута
Личные спортивные тренажеры.

## Slide 21: Обустройство территории спортивного городка.
Быстрее!
Выше!
Сильнее!

## Slide 22
«Если бы каждый человек
на клочке земли сделал бы все,
что он может,
как прекрасна была бы
Земля наша»
А.П.Чехов.

## Slide 23: Успехов всем и созидания!
Спасибо за внимание.